## Slide 1: Reto Agua Grupo 5
Integrantes:
- Carlos Mosquera
- Daniela Durán
- Dante Laviantman
- Javier Bretones
- Rossi Silva

## Slide 2: Índice
Objetivos propuestos vs contenidos
Recursos utilizados
  Recursos humanos
  Recursos técnicos
  Recursos metodológicos
Resumen ejecutivo
Riesgos materializados
Conclusiones

## Slide 3: Objetivos propuestos vs contenidos - Objetivos por área
Etapas | Objetivo de negocio | Objetivos logrados
Área 1 | Entender y organizar los datos disponibles por parte del gobierno de tanzania | Análisis exhaustivo del caso de estudio, identificación de problemáticas a resolver
Área 2 | Unificar y determinar la mejor ubicación para almacenar y acceder a los datos | Creación de una base de datos en formato SQL y creación de las relaciones en la tablas.
Área 3 | Identificar patrones que puedan influir en el funcionamiento de las bombas | Creación de un modelo predictivo supervisado que detecta las bombas funcionales mediante la selección de variables de mayor relación.
Área 4 | Mostrar de forma gráfica e interactiva los resultados | Creación y diseño de un cuadro de mando en Power BI
Notes: Rossi dice esta diapo

## Slide 4: Recursos utilizados - Recursos Humanos
Trabajo Colaborativo
Respeto
Creatividad
Rossi
Confianza
Conocimiento
Daniela
Comunicación
Curiosidad
Dante
Liderazgo
Coordinación
Javier
Colaboración
Empatía
Carlos

## Slide 5: Recursos utilizados - Recursos Técnicos
Videollamadas Teams
Google Drive y sus herramientas
Jupyter Notebook
My SQL Workbench
Power BI
Python
ERD Plus
PONER LOS LOGOS

## Slide 6: Recursos utilizados - Recursos Metodológicos
Metodología Agile - Scrum
Trabajo sincrónico en reuniones del equipo a través de Teams
Compartir pantalla para trabajar todos a la vez tomando decisiones en conjunto y probando su funcionamiento antes de continuar al siguiente paso
En las reuniones se tomó apunte del paso a paso realizado por el equipo y las conclusiones

## Slide 7: Resumen ejecutivo- Hacer una diapo por área
Etapa | Objetivos logrados | Tareas Realizadas | Check
Área 1 | Análisis exhaustivo del caso de estudio, identificación de problemáticas a resolver | - Exploración del DataSet, comprensión de variables, primeras hipótesis - Comprobación de id de bombas duplicados - Localización de bombas defectuosas - Ubicación de las bombas en un mapa - Confirmación del estado de revisión de las bombas | ✅
Área 2 | Creación de una base de datos en formato SQL y creación de las relaciones en la tablas. | - Generación de la base de datos - Creación DER - Estructura y creación de las tablas resultantes del DER - Queries | ✅
Área 3 | Creación de un modelo predictivo supervisado que detecta las bombas funcionales mediante la selección de variables de mayor relación. | - Análisis exploratorio de los datos - Limpieza de los datos (nulos, duplicados, outliers) - Detección de datos anómalos - Transformación de variables para aplicar al modelo - Localización del target - División de datos en entrenamiento y test - Entrenamiento de varios modelos para ver cual es el que funciona mejor - Selección de las variables que más influyen en la predicción - Análisis de posible sobreajuste - Estudio de las métricas | ✅
Área 4 | Creación y diseño de un cuadro de mando en Power BI | - Visualización de los datos en un cuadro de mando - Limpieza y corrección de datos - Creación de las tablas necesarias (calendario, medidas) - División del cuadro de mando en 3 páginas para mejorar su entendimiento y profundizar en los aspectos más importantes. - Creación de objetos visuales y colocación de los mismos en cada página (segmentadores, tablas, gráficos…) | ✅

## Slide 8: Riesgos materializados
Riesgos | Soluciones
1. La diferencia horaria entre los miembros del equipo 2. Dificultad para entender correctamente las peticiones dispuestas en los diferentes enunciados de cada etapa del proyecto. 3. Plazos establecidos demasiado cortos para la consecución de los objetivos. | 1. Reunirnos en los horarios de clase durante los días que no teníamos clases fijadas. 2. Preguntando durante las sesiones síncronas nuestras dudas o apuntarlas para preguntar cuando se nos diera la oportunidad 3. Trabajar en sesiones más largas de las establecidas y fuera del horario.

## Slide 9: Conclusiones
Observamos una falla significativa en el sistema de bombas de agua en Tanzania, ya que aproximadamente el 41% de las bombas se encuentran en estado No Funcional.
Nuestro modelo tiene una alta precisión al predecir el estado de las bombas, acertando correctamente alrededor del 80% de las bombas funcionales.
Las tres variables más relevantes al predecir el estado de las bombas son "quantity_group" (cantidad de agua que aporta el pozo), "waterpoint_type_group" (tipo de punto de agua) y "amount_tsh" (cantidad de agua disponible para el punto de agua). Estas variables tienen una importancia del 40%, 17.4% y 7.2% respectivamente.
Las tres regiones con mayor número de bombas funcionales son Iringa, Arusha, Manyara con un porcentaje de bombas funcionales de 80,08%, 72,25% 66,38% respectivamente
Las tres regiones con menor número de bombas funcionales son Lindi, Mtwara, Rukwa con un porcentaje de bombas no funcionales de 31,66%, 32,67% y 42,26% respectivamente

## Slide 10: Agradecimientos
Les queremos agradecer profundamente a la fundación NTT-Data Foundation por esta gran oportunidad de aprendizaje, agradecimientos a los organizadores, nuestra tutora Laura Merlo y un especial agradecimiento a los profesores: Jaime Sande, Sergio Suarez, Marta Fogue, Dolores Apellido.